## Slide 1
SAW 3.2 en pratique
Apprendre à piloter un projet avec une IA
Un lot complet, des fichiers concrets, des décisions explicites
Olivier Dahan • SDD Another Way
01
Notes: Slide 1 — SAW 3.2 en pratique
Module : Présentation générale | Durée indicative : 2 min
Objectif : Situer la formation et son fil rouge.
Texte à prononcer
Bienvenue. Nous allons apprendre à utiliser SAW, SDD Another Way, dans sa version 3.2. Le cours suit les gestes que vous aurez à accomplir sur un projet : préparer l'intention, construire des lots, lancer le travail, examiner les résultats et décider de leur fermeture. Nous utiliserons TextAid, une application Windows réellement réalisée avec Pro-Spec 3, la méthode dont SAW est issue. Vous verrez des exigences, des découvertes et des validations conservées dans ses fichiers. Nous allons apprendre à lire ces traces et à piloter le travail. Les détails du code serviront seulement lorsqu'ils éclairent une décision.
Question
Quelle difficulté rencontrez-vous lorsque vous déléguez du développement à une IA ?
Réponse attendue / correction
Recueillir quelques situations concrètes sans engager encore leur résolution.
Transition : Ce que vous saurez faire
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md

## Slide 2
01 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Ce que vous saurez faire
Préparer un projet et définir un lot vérifiable
Déléguer son exécution et suivre les découvertes
Contrôler les gates et conduire une fermeture humaine
Reprendre le travail à partir des documents
02
Notes: Slide 2 — Ce que vous saurez faire
Module : Présentation générale | Durée indicative : 4 min
Objectif : Formuler les compétences attendues.
Texte à prononcer
À l'issue de la formation, vous devez pouvoir expliquer où se trouve chaque information importante et utiliser cette organisation pour conduire un lot. Vous saurez définir ce que vous attendez avant de lancer l'IA, puis vérifier ce qui a effectivement été obtenu. Vous saurez aussi identifier une décision qui vous revient, demander une correction et préserver les informations utiles à la prochaine session. Aucun IDE particulier n'est nécessaire à la méthode. Pour les exercices, savoir lire un fichier Markdown suffit ; une expérience du développement ou du pilotage de produit aidera à discuter les exemples. Nous alternerons explications, lecture de fichiers et exercices.
Question
Quelqu’un doit-il savoir développer en WPF pour suivre le cas TextAid ?
Réponse attendue / correction
Non. Le cours porte sur le pilotage et la validation ; WPF est le contexte du cas.
Transition : Le besoin d’une intention explicite
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md

## Slide 3
01 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le besoin d’une intention explicite
Clarifier le besoin et les limites avant de demander une réalisation.
03
Notes: Slide 3 — Le besoin d’une intention explicite
Module : Présentation générale | Durée indicative : 5 min
Objectif : Relier la demande initiale à une intention partageable.
Texte à prononcer
Lorsque nous demandons une fonction à une IA, nous lui transmettons rarement toutes les informations nécessaires du premier coup. Des mots comme rapide, sûr ou intuitif restent ouverts à l'interprétation. Le résultat peut sembler convaincant sans résoudre le bon problème. Écrire l'intention permet de discuter ces ambiguïtés avant qu'elles ne se transforment en comportement livré. Il faut préciser le besoin, les limites et les critères qui permettront d'examiner la réponse. Cette préparation reste utile pendant l'exécution : elle permet de reconnaître un écart et de décider si l'on corrige le résultat ou si l'on fait évoluer l'intention.
Question
Que manque-t-il dans « ajoute un export pratique » ?
Réponse attendue / correction
Le destinataire, l’usage, le format, les limites et les critères d’acceptation.
Transition : Le livre et le périmètre du cours
Sources
Illustration du livre : 04_De_la_demande_a_l_intention.png ; spécification SAW §3–4.

## Slide 4
01 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le livre et le périmètre du cours
Le développement piloté par les spécifications à l’ère des agents IA
Le livre approfondit les raisons du SDD
Le cours apprend les gestes de SAW, étape par étape
Le livre sur Amazon
04
Notes: Slide 4 — Le livre et le périmètre du cours
Module : Présentation générale | Durée indicative : 3 min
Objectif : Présenter le livre comme ressource complémentaire.
Texte à prononcer
Le livre Le développement piloté par les spécifications à l'ère des agents IA développe les questions de fond : comment déléguer, rendre les contraintes visibles, comparer les preuves et conserver la maîtrise des décisions. Nous en reprenons ici quelques illustrations pour éclairer la pratique. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu le livre pour suivre cette journée. Nous consacrons l'essentiel du cours à l'utilisation de SAW, avec ses documents et son cycle de travail. Le livre constitue une lecture complémentaire pour approfondir les raisons de cette organisation et replacer les gestes de la méthode dans une réflexion plus large sur le développement assisté par IA.
Transition : Les principes de SAW
Sources
Couverture fournie par Olivier Dahan ; https://www.amazon.fr/dp/B0HKLSFMM3

## Slide 5
01 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les principes de SAW
Les fichiers Markdown font autorité
La méthode reste applicable manuellement
L’IA réalise le travail et tient les documents
L’humain garde les arbitrages et l’acceptation
05
Notes: Slide 5 — Les principes de SAW
Module : Présentation générale | Durée indicative : 6 min
Objectif : Comprendre la répartition des responsabilités.
Texte à prononcer
SAW est un protocole documentaire de délégation et de continuité. Les fichiers permettent de reconstruire l'intention et l'état connu sans retrouver une ancienne conversation. Le même LLM peut produire le logiciel et prendre en charge le suivi documentaire. La méthode n'impose aucun agent, IDE, fournisseur ou système de gestion de versions. Vous pouvez employer Git si cela vous aide, mais il ne définit pas le protocole. Les commandes déterministes vérifient ce qu'elles savent vérifier. Le LLM traite les questions sémantiques. L'humain précise l'intention, prend les décisions qui lui appartiennent et accepte le résultat. Cette répartition sera présente à chaque étape du cours.
Question
Une compilation réussie suffit-elle à valider l’usage attendu ?
Réponse attendue / correction
Non. Elle fournit une preuve technique ; la validation métier reste humaine sauf décision conforme au protocole.
Transition : TextAid, notre fil rouge
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §3–4, §25

## Slide 6
01 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
TextAid, notre fil rouge
Capture d’une version ultérieure • les fichiers du lot 003 décrivent la V0.2 historique.
06
Notes: Slide 6 — TextAid, notre fil rouge
Module : Présentation générale | Durée indicative : 5 min
Objectif : Comprendre le produit et distinguer les versions montrées.
Texte à prononcer
TextAid capture du texte sélectionné, applique une transformation configurable et présente le résultat à l'utilisateur. Celui-ci choisit de remplacer le texte, de copier le résultat ou d'annuler. Le modèle local constitue le choix par défaut ; un fournisseur distant est une option explicite. Le dossier documentaire contient treize lots fermés. Nous suivrons surtout le lot 003 : il qualifie les actions Replace, Copy et Cancel avec une transformation temporaire en majuscules, avant l'intégration de l'IA. La capture affichée montre une version ultérieure du produit ; elle sert à comprendre l'usage, pas à prouver l'apparence de la V0.2 historique.
Démonstration / animation
Ouvrir Ressources/TextAid/PROJECT.md et STATUS.md. Repérer LOT-003 et LOT-010. La capture est celle du produit ultérieur, pas celle du candidat historique.
Transition : Projet, lot et sous-lot
Sources
Ressources/TextAid/PROJECT.md ; Ressources/TextAid/STATUS.md ; capture fournie assets/Screenshots/02 Call TextAid to translate.png

## Slide 7
02 ORGANISATION DE LA MÉTHODE
Projet, lot et sous-lot
Projet SAW : une unité de pilotage documentaire
Lot : un objectif et ses conditions de fermeture
Sous-lot : un objectif isolé pendant le travail du parent
07
Notes: Slide 7 — Projet, lot et sous-lot
Module : Organisation de la méthode | Durée indicative : 5 min
Objectif : Définir les trois unités de travail.
Texte à prononcer
Le mot projet désigne ici une unité de pilotage documentaire. Elle peut correspondre à une application entière ou à un périmètre plus restreint. Un lot décrit un objectif particulier et les conditions de sa fermeture. Son identité reste stable même lorsque les connaissances évoluent. Un sous-lot peut isoler une partie du travail, avec ses propres documents et validations. Il ne permet pas de faire travailler simultanément le parent et l'enfant : le parent est suspendu pendant son exécution. Dans TextAid, les lots successifs qualifient d'abord la base visuelle, puis les fondations Windows, les actions sûres et les fonctions suivantes.
Question
Un projet SAW doit-il être un dépôt Git séparé ?
Réponse attendue / correction
Non. Il doit avoir une racine documentaire identifiable, sans imposer un dépôt séparé.
Transition : Les six fichiers globaux
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §3, §6, §20

## Slide 8
02 ORGANISATION DE LA MÉTHODE
Les six fichiers globaux
Fichier | Question
README.md | Comment travailler ?
PROJECT.md | Quoi construire et pourquoi ?
RULES.md | Quelles contraintes actives ?
STATUS.md | Quel état des lots ?
LEDGER.md | Quelles décisions durables ?
HISTORY.md | Quelles opérations significatives ?
08
Notes: Slide 8 — Les six fichiers globaux
Module : Organisation de la méthode | Durée indicative : 6 min
Objectif : Associer chaque fichier global à sa responsabilité.
Texte à prononcer
Chaque document global répond à une question différente. README est le point d'entrée et explique le protocole local. PROJECT décrit le produit et son périmètre. RULES contient les contraintes actives. STATUS indique l'état courant des lots. LEDGER conserve les décisions durables et leurs raisons. HISTORY retrace les opérations significatives par ajout à la fin du fichier. Les six sont requis, y compris sur un petit projet. Cette séparation évite de mêler définition du produit, état du travail et décisions. Lorsqu'une information appartient à un autre document, un renvoi est généralement préférable à une copie qui risque de diverger.
Démonstration / animation
Montrer les six fichiers dans Ressources/TextAid sans lire leur contenu intégral.
Transition : Les quatre fichiers d’un lot
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §5, §10–14 bis

## Slide 9
02 ORGANISATION DE LA MÉTHODE
Les quatre fichiers d’un lot
Artefact | Responsabilité
SPEC | Le résultat attendu
FINDINGS | Les connaissances acquises
GATES | Les conditions de fermeture et leurs évaluations
CONVERGENCE | Le résultat accepté et sa comparaison à l’intention
09
Notes: Slide 9 — Les quatre fichiers d’un lot
Module : Organisation de la méthode | Durée indicative : 5 min
Objectif : Comprendre la chaîne documentaire d’un lot.
Texte à prononcer
Un lot possède une SPEC, des FINDINGS et des GATES dès sa préparation. La convergence peut attendre la préparation de la fermeture. SPEC exprime l'intention. FINDINGS conserve ce que l'on découvre, y compris un problème ou une limite. GATES définit les conditions à vérifier et conserve leurs évaluations. CONVERGENCE rapproche le résultat des exigences actives et atteste la fermeture. Ces fichiers commencent par un renvoi au README racine. Ils n'y recopient pas le bootstrap. Pour comprendre ce qui était attendu, lisez la SPEC ; pour comprendre ce qui a été accepté, lisez la convergence, puis les preuves auxquelles elle renvoie.
Transition : Une arborescence lisible
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §5–6, §15–18

## Slide 10
02 ORGANISATION DE LA MÉTHODE
Une arborescence lisible
README.md PROJECT.md RULES.md
STATUS.md LEDGER.md HISTORY.md
SAW-3.2-SPECIFICATION-EXEC.md
Specs/003-safe-accept/
SPEC-003.md FINDINGS-003.md
GATES-003.md CONVERGENCE-003.md
10
Notes: Slide 10 — Une arborescence lisible
Module : Organisation de la méthode | Durée indicative : 4 min
Objectif : Savoir retrouver les documents sans connaître une conversation antérieure.
Texte à prononcer
Les documents globaux se trouvent à la racine, les documents de lot dans Specs, sous un dossier portant un identifiant numérique et un nom court stable. Le fichier exécutable de la méthode est également distribué à la racine du projet ; README doit identifier sa version, sa révision et y mener directement. Il constitue une référence normative, pas un onzième type d'artefact. L'arborescence affichée est un modèle SAW de formation. TextAid conserve sa référence historique Pro-Spec dans docs. Nous utiliserons ses traces comme exemples réels, tout en préparant les nouveaux dossiers selon la spécification SAW corrigée.
Transition : Identifiants et références
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §6, §10.5 ; TextAid README.md

## Slide 11
02 ORGANISATION DE LA MÉTHODE
Identifiants et références
Exemple | Désignation
LOT-003 | Le lot
REQ-003-004 | Une exigence du lot
F-003-002 | Une découverte du lot
G-003-002 | Une gate du lot
D-008 / R-017 | Une décision / une règle du projet
11
Notes: Slide 11 — Identifiants et références
Module : Organisation de la méthode | Durée indicative : 4 min
Objectif : Lire les références et préserver les identités.
Texte à prononcer
Les identifiants sont uniques et immuables dans le projet. Ils permettent de relier une exigence à une découverte, une décision et une validation. Un lien Markdown facilite la navigation, mais c'est l'identifiant qui fait autorité. Un identifiant retiré ou devenu obsolète ne doit pas être réutilisé. D et R concernent le projet ; REQ, F et G incorporent l'identité du lot. Nous allons rencontrer REQ-003-004, qui exige un échec sûr, F-003-002, qui constate le problème de remplacement, et G-003-002, qui porte sur la validation humaine. Ces références nous aideront à suivre le raisonnement sans recopier tous les textes.
Transition : Décision, état et historique
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §7

## Slide 12
02 ORGANISATION DE LA MÉTHODE
Décision, état et historique
LEDGER : ce qui a été décidé et pourquoi
STATUS : l’état courant faisant autorité
HISTORY : ce qui a été effectué
Une décision enregistrée ne prouve pas son application
12
Notes: Slide 12 — Décision, état et historique
Module : Organisation de la méthode | Durée indicative : 6 min
Objectif : Éviter de confondre autorisation et opération achevée.
Texte à prononcer
Ces trois fichiers se complètent. Une décision dit ce que l'humain a retenu et pourquoi. STATUS indique l'état enregistré. HISTORY raconte les opérations significatives effectuées sur le dossier documentaire. Une décision peut avoir été écrite sans que toutes ses conséquences aient été appliquées. Il faut donc examiner les documents concernés avant de conclure. Le journal est tenu par ajout ; les entrées antérieures sont conservées et une correction prend la forme d'une nouvelle entrée. Le format détaillé avec identifiants EVT est facultatif. SAW n'impose aucun script de contrôle du journal. Une date ou un acteur historique manquant ne doivent pas être inventés.
Question
D-008 existe : cela prouve-t-il que la SPEC et les GATES ont été mises à jour ?
Réponse attendue / correction
Non. Il faut vérifier ses conséquences dans les artefacts concernés.
Transition : Recueillir les informations utiles
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §13–14 bis, §22.8

## Slide 13
03 PRÉPARATION DU PROJET
Recueillir les informations utiles
Besoins, usages et acteurs
Documentation métier et technique
Contraintes, systèmes existants et interfaces
Sources, questions ouvertes et décisions attendues
13
Notes: Slide 13 — Recueillir les informations utiles
Module : Préparation du projet | Durée indicative : 6 min
Objectif : Préparer la matière nécessaire aux spécifications.
Texte à prononcer
Avant de préparer les lots, réunissons la matière qui permet de comprendre le problème. Il peut s'agir d'entretiens, de descriptions d'usage, de documents métier, d'une application existante ou de contrats d'interface. Nous devons savoir d'où vient une information et quel est son degré de confirmation. L'IA peut lire ces sources, en proposer une synthèse et signaler des contradictions. Elle peut aussi aider à formuler les questions à poser. L'humain confirme l'intention et tranche les ambiguïtés qui engagent le produit. Dans TextAid, une spécification produit conservée et une carte des sources relient cette matière aux règles et aux lots.
Démonstration / animation
Ouvrir Ressources/TextAid/docs/SOURCE-MAP.md. Montrer le lien entre les sections produit et LOT-003.
Transition : Analyser les besoins avant de découper
Sources
Ressources/TextAid/docs/SOURCE-MAP.md ; préparation pédagogique

## Slide 14
03 PRÉPARATION DU PROJET
Analyser les besoins avant de découper
Analyse des besoins, user stories, exemples d’usage
Une préparation peut être progressive
Le vocabulaire ne détermine pas le cycle de développement
Une information incertaine appelle une question
14
Notes: Slide 14 — Analyser les besoins avant de découper
Module : Préparation du projet | Durée indicative : 5 min
Objectif : Expliquer la préparation sans l’enfermer dans un modèle de cycle.
Texte à prononcer
Il faut comprendre les besoins avant de demander une réalisation. Cette activité peut s'appeler analyse, recueil de besoins ou clarification de user stories. Le mot analyse ne suffit pas à caractériser un cycle en V. Nous pouvons préparer un premier périmètre, apprendre pendant la réalisation et enrichir les lots suivants. L'enjeu est de rendre les hypothèses visibles. Prenons une user story sur le remplacement du texte : elle ne nous dit pas encore comment réagir lorsque la fenêtre source a disparu ou que le collage échoue. Ces questions influencent les exigences et les critères de validation. Les traiter prépare la délégation.
Question
La story « je veux remplacer mon texte » couvre-t-elle un changement de fenêtre ?
Réponse attendue / correction
Non. Il faut préciser la cible et les comportements en cas d’échec.
Transition : Définir le produit dans PROJECT
Sources
Apport pédagogique sur l’analyse des besoins ; TextAid SPEC-003.md

## Slide 15
03 PRÉPARATION DU PROJET
Définir le produit dans PROJECT
Finalité et problème à résoudre
Utilisateurs et acteurs
Périmètre et hors périmètre
Caractéristiques stables et vocabulaire
15
Notes: Slide 15 — Définir le produit dans PROJECT
Module : Préparation du projet | Durée indicative : 5 min
Objectif : Écrire une définition du produit stable et délimitée.
Texte à prononcer
PROJECT décrit ce qui est construit et pourquoi. Nous cherchons une définition stable, assez claire pour distinguer une fonction attendue d'une idée hors périmètre. Pour TextAid, le besoin est une transformation de texte dans le contexte de travail de l'utilisateur, sans passage obligé par une conversation. Le produit exclut notamment le chat, la mémoire de conversation et les workflows autonomes dans son périmètre V1. Ces exclusions empêchent une demande locale de transformer progressivement le produit en une autre application. Les tâches courantes et l'état des lots appartiennent à STATUS. Les choix techniques détaillés appartiennent aux règles et aux décisions appropriées.
Démonstration / animation
Lire Purpose et Out of scope dans Ressources/TextAid/PROJECT.md.
Transition : Établir les règles initiales
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §11 ; Ressources/TextAid/PROJECT.md

## Slide 16
03 PRÉPARATION DU PROJET
Établir les règles initiales
Une règle exprime une contrainte active
Les règles initiales n’exigent pas de décision du ledger
Une évolution ultérieure exige une décision durable
La portée de l’évolution doit être explicitée
16
Notes: Slide 16 — Établir les règles initiales
Module : Préparation du projet | Durée indicative : 5 min
Objectif : Distinguer contrainte initiale et évolution approuvée.
Texte à prononcer
RULES exprime les contraintes du projet, par exemple la plateforme, l'architecture, la sécurité et les conventions de validation. Une règle initiale peut indiquer Initial project rule comme source, sans décision du ledger. Lorsqu'une règle évolue après l'initialisation, une décision humaine doit expliquer le choix et son champ d'application. Il faut examiner les lots concernés, y compris les résultats déjà fermés si la règle leur est applicable. Une nouvelle règle ne rouvre pas automatiquement ces lots. Le résultat historique reste attesté dans son contexte d'origine. Nous chercherons des règles assez précises pour guider le travail, sans y placer le journal des tâches.
Démonstration / animation
Dans RULES.md, repérer une règle initiale et une règle référant à D-nnn.
Transition : Préparer le point d’entrée
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §12 ; Ressources/TextAid/RULES.md

## Slide 17
03 PRÉPARATION DU PROJET
Préparer le point d’entrée
README explique le travail et le bootstrap
La référence locale identifie version et révision
STATUS prépare le suivi des lots
LEDGER et HISTORY sont présents dès l’initialisation
17
Notes: Slide 17 — Préparer le point d’entrée
Module : Préparation du projet | Durée indicative : 4 min
Objectif : Construire un bootstrap autonome.
Texte à prononcer
Le dossier doit pouvoir être transmis avant même l'exécution du premier lot. README explique comment commencer, travailler, valider et fermer. Il indique les décisions réservées à l'humain et les règles de mutation. Sa référence de protocole mène au fichier exécutable local et identifie la révision appliquée. Le ledger peut être initialement sans décision durable, mais sa fonction doit être claire. Le journal commence avec les opérations significatives de préparation. Nous ne recopions pas toute la méthode dans chaque fichier. Nous donnons à l'exécutant un chemin lisible vers les procédures dont il a besoin. Cela permet à un prompt court de déclencher un comportement complet.
Démonstration / animation
Montrer Ressources/Modeles/README.md et la référence normative distribuée.
Transition : Atelier 1 • ranger les informations
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §10, §13–14 bis

## Slide 18
03 PRÉPARATION DU PROJET
Atelier 1 • ranger les informations
01
« Windows x64 uniquement »
02
« Le collage doit viser la fenêtre capturée »
03
« Le test Replace échoue sur ce candidat »
04
« Olivier approuve la nouvelle disposition »
18
Notes: Slide 18 — Atelier 1 • ranger les informations
Module : Préparation du projet | Durée indicative : 10 min
Objectif : Appliquer la séparation des responsabilités.
Texte à prononcer
Vous allez classer ces informations dans les documents appropriés. Prenez la fiche Atelier 1. Travaillez deux minutes individuellement, puis comparez votre choix avec votre voisin pendant trois minutes. Pour chaque proposition, expliquez la question à laquelle le document doit répondre. Certaines informations appellent plusieurs écritures liées, mais chaque écriture garde son rôle. Dans la correction, nous distinguerons l'exigence qui exprime le comportement attendu, le finding qui décrit la découverte et la gate qui conserve l'évaluation. Une décision d'interface peut ensuite faire évoluer la SPEC et les GATES. Elle ne remplace pas ces mises à jour.
Démonstration / animation
Distribuer Ressources/Ateliers/ATELIER-01.md. Temps : 2 min seul, 3 min en binôme, 5 min de correction.
Réponse attendue / correction
Windows x64 → RULES ; cible capturée → SPEC ; échec constaté → FINDINGS et évaluation dans GATES ; nouvelle disposition approuvée → LEDGER, puis SPEC/GATES selon ses conséquences.
Transition : Choisir un objectif de lot
Sources
Exercice pédagogique inspiré de TextAid LOT-003

## Slide 19
04 PRÉPARATION DES LOTS
Choisir un objectif de lot
Un résultat identifiable et examinable
Un périmètre borné
Des dépendances explicites
Des conditions de fermeture définies à l’avance
19
Notes: Slide 19 — Choisir un objectif de lot
Module : Préparation des lots | Durée indicative : 5 min
Objectif : Découper selon un résultat vérifiable.
Texte à prononcer
Un lot doit permettre d'examiner un résultat, pas seulement d'annoncer un volume de tâches. Nous choisissons un objectif dont le périmètre et les limites sont explicites. Sa taille dépend de ce qui peut être réalisé et validé de manière cohérente ; SAW ne fixe pas un nombre universel de jours. TextAid qualifie les actions de résultat avant d'intégrer le modèle. Ce choix isole les problèmes de capture, de cible et de collage. Il permet de vérifier le contrat de sécurité sans dépendre de la qualité d'une réponse de LLM. Le lot suivant s'appuiera ainsi sur une base acceptée.
Question
Pourquoi utiliser une transformation en majuscules dans LOT-003 ?
Réponse attendue / correction
Pour valider les actions et leur sécurité sans introduire les incertitudes de l’intégration du modèle.
Transition : Le parcours de TextAid
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §15, §21 ; Ressources/TextAid/Specs/003-safe-accept/SPEC-003.md

## Slide 20
04 PRÉPARATION DES LOTS
Le parcours de TextAid
Lots | Résultats visés
001–003 | Base visuelle, Windows, actions sûres
004–006 | Modèle local, actions, connexions et profils
007–009 | Confidentialité, réglages, langues, fournisseur distant
010–011 | Qualification et livraison V1
012–013 | Corrections de langues et aperçu Markdown
20
Notes: Slide 20 — Le parcours de TextAid
Module : Préparation des lots | Durée indicative : 5 min
Objectif : Comprendre un découpage réel et ses dépendances.
Texte à prononcer
Cette vue regroupe les treize lots de TextAid sans effacer leur identité. La progression commence par les fondations, introduit ensuite les capacités du produit et qualifie la livraison. Les deux derniers lots prolongent le produit après la V1. Les noms de version et les états détaillés se trouvent dans STATUS. Nous ne reconstruisons pas ici un historique de conversation : nous lisons l'organisation documentaire qui a été conservée. Observez que chaque lot a ses propres exigences et gates. Le découpage a permis de qualifier des résultats successifs. La présence de treize lots fermés ne signifie pas que tous les contrôles possibles ont été effectués ; les limites restent documentées.
Démonstration / animation
Ouvrir STATUS.md et repérer la dépendance de LOT-003 à LOT-002.
Transition : Écrire une SPEC exploitable
Sources
Ressources/TextAid/STATUS.md ; Ressources/TextAid/docs/SOURCE-MAP.md

## Slide 21
04 PRÉPARATION DES LOTS
Écrire une SPEC exploitable
Objective et Context
In scope et Out of scope
Requirements et Important cases
Dependencies et Known constraints
21
Notes: Slide 21 — Écrire une SPEC exploitable
Module : Préparation des lots | Durée indicative : 6 min
Objectif : Remplir les rubriques de la SPEC sans mélanger les responsabilités.
Texte à prononcer
Une SPEC utile permet de comprendre ce qui doit être obtenu sans lire une ancienne conversation. L'objectif explique le résultat visé, le contexte sa place dans le projet. Les limites évitent les extensions implicites. Les exigences décrivent les comportements attendus ; les cas importants mettent en évidence les frontières et les erreurs. Les dépendances indiquent ce qui doit déjà être disponible. Les contraintes connues signalent une limite à respecter. Les règles globales restent dans RULES : la SPEC peut les référencer. Elle ne contient ni le journal du travail, ni les résultats de tests, ni la conclusion de fermeture. Ces informations ont leurs fichiers propres.
Démonstration / animation
Parcourir SPEC-003.md et montrer les exclusions MAF/IA à cette étape.
Transition : Exigence réelle • un échec sûr
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §15 ; Ressources/TextAid/Specs/003-safe-accept/SPEC-003.md

## Slide 22
04 PRÉPARATION DES LOTS
Exigence réelle • un échec sûr
REQ-003-004 — Safe failure
Si la cible, le focus ou le collage échoue :
Ne jamais coller dans une autre fenêtre
Conserver le résultat copiable et expliquer l’erreur
22
Notes: Slide 22 — Exigence réelle • un échec sûr
Module : Préparation des lots | Durée indicative : 6 min
Objectif : Relier un comportement observé à une exigence identifiée.
Texte à prononcer
Cette exigence vient du lot 003. Elle couvre les échecs de validation de la cible, de restauration de fenêtre, de relâchement des touches et de collage. Le comportement attendu protège la source et empêche une insertion dans une autre fenêtre. Le résultat reste disponible dans le presse-papiers, accompagné d'une erreur compréhensible. La slide est une reformulation française ; le fichier anglais conserve le texte de référence. Une exigence aussi précise aide à choisir les tests et les parcours humains. Elle permet aussi de reconnaître qu'un remplacement raté ne doit pas conduire à une tentative de collage ailleurs pour donner l'impression que l'action a réussi.
Démonstration / animation
Lire REQ-003-004 dans la SPEC réelle.
Transition : Définir les gates avec la SPEC
Sources
Ressources/TextAid/Specs/003-safe-accept/SPEC-003.md, REQ-003-004 (reformulation française)

## Slide 23
04 PRÉPARATION DES LOTS
Définir les gates avec la SPEC
Une gate décrit une condition de fermeture
Elle précise comment examiner le résultat
Son type dépend de la nature du verdict
Elle ne devient pas une seconde SPEC
23
Notes: Slide 23 — Définir les gates avec la SPEC
Module : Préparation des lots | Durée indicative : 5 min
Objectif : Préparer des conditions de fermeture avant l’exécution.
Texte à prononcer
La SPEC et les gates sont préparées ensemble. Nous exprimons le résultat attendu et le moyen de vérifier qu'il est acceptable. Une gate automatique peut exiger une compilation et des tests réussis. Une gate humaine peut décrire un parcours utilisateur et ses conditions de succès. Une gate LLM peut demander une analyse sémantique justifiée. GATES ne doit pas répéter toute la SPEC ou détailler l'implémentation. Les conditions doivent cependant être assez explicites pour que l'évaluation soit reproductible ou discutable selon son type. Nous éviterons les critères vagues comme tout semble correct, qui ne disent ni ce qui a été examiné ni pourquoi le verdict est fondé.
Transition : Atelier 2 • spécifier Copy
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §17.1–17.7

## Slide 24
04 PRÉPARATION DES LOTS
Atelier 2 • spécifier Copy
01
Objectif : copier le résultat sans modifier la source
02
Préciser le succès, l’annulation et l’absence de résultat
03
Écrire 2 à 4 exigences identifiées
04
Proposer une gate AUTO et une gate HUMAN
24
Notes: Slide 24 — Atelier 2 • spécifier Copy
Module : Préparation des lots | Durée indicative : 13 min
Objectif : Produire une SPEC et des gates cohérentes.
Texte à prononcer
Nous allons préparer un mini-lot pédagogique centré sur Copy. Ce dossier est distinct des lots historiques de TextAid. Prenez la fiche Atelier 2. Pendant huit minutes, écrivez des exigences précises et deux gates. Demandez-vous ce que signifie copier le résultat complet, si un collage automatique est autorisé et quand l'action devient disponible. Décrivez les cas importants avant d'imaginer une architecture. Nous consacrerons cinq minutes à la mise en commun. La correction proposée n'est pas la seule formulation possible : nous vérifierons surtout que les exigences sont observables, que les gates correspondent au résultat attendu et que l'humain garde la validation de l'usage.
Démonstration / animation
Ressources/Ateliers/ATELIER-02.md. 8 min de production, 5 min de mise en commun.
Réponse attendue / correction
Copy disponible uniquement sur résultat complet ; copie exacte ; source inchangée ; aucune restauration de focus ni collage ; session fermée. AUTO : vérification déterministe du contrat. HUMAN : parcours dans une application source et contrôle du résultat.
Transition : Passer de Draft à Planned
Sources
Exercice pédagogique inspiré de REQ-003-001 et REQ-003-003

## Slide 25
04 PRÉPARATION DES LOTS
Passer de Draft à Planned
Identifiant attribué
SPEC suffisamment définie
GATES définies
Lot inscrit dans STATUS
25
Notes: Slide 25 — Passer de Draft à Planned
Module : Préparation des lots | Durée indicative : 5 min
Objectif : Reconnaître un lot prêt à démarrer.
Texte à prononcer
Créer trois fichiers ne rend pas automatiquement le lot planifié. Le brouillon reste Draft tant que son identité, son intention et ses gates ne sont pas suffisamment définies et qu'il n'est pas inscrit dans STATUS. La convergence n'est pas nécessaire à ce stade. Avant In-progress, la SPEC peut encore être complétée sans décision du ledger. Cela permet de travailler la préparation. Après le démarrage, un changement de sens suit le circuit d'une décision humaine et d'une conservation de l'ancien contenu. Planned signifie que le lot peut être commencé selon ses dépendances ; son démarrage reste une décision humaine.
Question
Une SPEC détaillée avec des gates encore vides peut-elle être Planned ?
Réponse attendue / correction
Non. Les gates doivent être définies avant la planification.
Transition : Le prompt de démarrage
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §21

## Slide 26
05 DÉMARRAGE ET EXÉCUTION
Le prompt de démarrage
Lis le README et exécute le prochain lot.
Les fichiers portent le protocole et le contexte.
26
Notes: Slide 26 — Le prompt de démarrage
Module : Démarrage et exécution | Durée indicative : 5 min
Objectif : Utiliser une consigne courte fondée sur des documents complets.
Texte à prononcer
Voici le prompt de pilotage que nous allons utiliser : Lis le README et exécute le prochain lot. La consigne est courte parce que le protocole et les informations du projet sont dans les fichiers. Elle autorise le démarrage du prochain lot identifié, sous réserve des dépendances et de la disponibilité du créneau. Si plusieurs lots Planned sont possibles et que le choix reste ambigu, l'IA fait trancher l'humain. Si aucun lot n'est prévu, elle ne doit pas en inventer un. Le dossier actuel de TextAid n'a aucun prochain lot Planned : notre démonstration de lancement se fera donc dans une copie pédagogique préparée.
Démonstration / animation
Montrer le prompt puis STATUS.md de TextAid. Constater qu’aucun lot ne doit être relancé dans le projet réel.
Transition : Le bootstrap reconstruit le contexte
Sources
Prompt fourni par Olivier Dahan ; spécification SAW §10, §19–22 ; TextAid STATUS.md

## Slide 27
05 DÉMARRAGE ET EXÉCUTION
Le bootstrap reconstruit le contexte
README → PROJECT → RULES
Toutes les décisions actives du LEDGER
Décisions obsolètes explicitement référencées → STATUS
SPEC → FINDINGS → GATES → CONVERGENCE si présente
27
Notes: Slide 27 — Le bootstrap reconstruit le contexte
Module : Démarrage et exécution | Durée indicative : 7 min
Objectif : Appliquer l’ordre de lecture obligatoire.
Texte à prononcer
L'IA commence par reconstruire le contexte dans cet ordre. Elle lit toutes les décisions actives du ledger, pas seulement celles qu'elle estime pertinentes. Cette obligation évite qu'un classement imparfait masque une décision applicable. Elle consulte également les décisions obsolètes explicitement référencées. Elle lit ensuite l'état des lots et les fichiers du lot choisi. HISTORY n'est pas dans le bootstrap habituel ; il aide lorsque la chronologie est nécessaire à une reprise ou à une réconciliation. Avant de continuer, les incohérences touchant l'intention, les validations ou l'état doivent être résolues. Cette lecture donne au prompt court sa portée opérationnelle.
Démonstration / animation
Dans les ressources, parcourir README puis les documents globaux et enfin le dossier 003.
Transition : Un seul créneau actif par projet
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §10.3, §22.1

## Slide 28
05 DÉMARRAGE ET EXÉCUTION
Un seul créneau actif par projet
In-progress : exécution
Blocked : exécution empêchée
Ready-to-close : fermeture en attente
Au plus un lot dans l’ensemble de ces trois états
28
Notes: Slide 28 — Un seul créneau actif par projet
Module : Démarrage et exécution | Durée indicative : 6 min
Objectif : Appliquer la séquentialité sans confondre travail terminé et lot fermé.
Texte à prononcer
Le créneau actif est occupé aussi bien par un lot en cours que par un lot bloqué ou prêt à fermer. Un lot Ready-to-close n'a donc pas encore libéré le passage au suivant. Un lot Blocked bloque les autres lots du même projet. Nominalement, la fermeture permet de capitaliser les findings, de vérifier les validations et de fixer le résultat accepté avant de poursuivre. Cette séquentialité est locale au projet SAW. Nous verrons plus tard comment plusieurs projets d'une Application peuvent avancer en parallèle sous un contrat explicite. Il faut distinguer cette organisation de la simple présence de plusieurs fichiers ou branches.
Question
Peut-on démarrer un autre lot pendant l’attente de fermeture ?
Réponse attendue / correction
Non dans le même projet. Ready-to-close occupe le créneau actif.
Transition : L’IA applique le protocole
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §19–20

## Slide 29
05 DÉMARRAGE ET EXÉCUTION
L’IA applique le protocole
Réaliser le résultat demandé
Tenir FINDINGS et les évaluations des GATES
Préparer les décisions et les mises à jour
Solliciter l’humain aux points qui lui reviennent
29
Notes: Slide 29 — L’IA applique le protocole
Module : Démarrage et exécution | Durée indicative : 8 min
Objectif : Comprendre la délégation complète du suivi documentaire.
Texte à prononcer
L'utilisateur n'a pas à dicter chaque opération documentaire à l'IA. Celle-ci applique le protocole explicite du projet : elle réalise le travail, consigne les découvertes, lance les contrôles automatiques et prépare les évaluations sémantiques. Elle peut préparer une évolution de SPEC ou de règle, mais elle ne prend pas la décision humaine requise à la place de l'utilisateur. Elle demande également la validation des gates HUMAN. Pour maintenir la maîtrise du travail, lisons les changements et les preuves plutôt que la seule conclusion de la conversation. Un compte rendu affirmant que tout est fait doit pouvoir être rapproché des fichiers et du résultat identifié.
Démonstration / animation
Dans LOT-003, suivre SPEC → FINDINGS → GATES. Demander au groupe d’identifier un acte de l’IA et un acte réservé à Olivier.
Transition : Interrompre et reprendre une session
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §4.5, §22, §25 ; TextAid LOT-003

## Slide 30
05 DÉMARRAGE ET EXÉCUTION
Interrompre et reprendre une session
Conserver le lot actif et la prochaine action
Décrire les blocages et décisions attendues
Identifier les résultats et validations déjà obtenus
La nouvelle session relit les documents
30
Notes: Slide 30 — Interrompre et reprendre une session
Module : Démarrage et exécution | Durée indicative : 9 min
Objectif : Préparer une reprise autonome.
Texte à prononcer
Une session peut être interrompue ou transmise à un autre exécutant. STATUS doit conserver les informations nécessaires à la reprise, directement ou par renvoi. Elles comprennent le lot actif, la prochaine action, les blocages, les décisions attendues et les résultats utiles. Les connaissances détaillées restent dans FINDINGS, les évaluations dans GATES. Nous ne nous reposons pas sur la mémoire de la conversation. Au retour, l'IA reconstruit le contexte et compare les artefacts avant de poursuivre. Une validation déjà obtenue n'est pas effacée ; sa validité est examinée au regard du résultat actuel. L'objectif est de reprendre le travail connu sans inventer une continuité.
Démonstration / animation
Lecture guidée : proposer oralement une note de reprise de LOT-003 après le premier échec de Replace, sans modifier les archives.
Question
Si vous transmettez seulement SPEC-003.md, que manque-t-il ?
Réponse attendue / correction
Le bootstrap, les règles, les décisions, l’état, les findings, les gates et la référence de méthode, ainsi que les informations nécessaires à la reprise.
Transition : Un finding décrit ce qui est appris
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §10.5, §13.4, §22.1

## Slide 31
06 DÉCOUVERTES ET CHANGEMENTS
Un finding décrit ce qui est appris
Constat explicite
Preuve disponible et impact
Statut courant
Traitement et destinations
31
Notes: Slide 31 — Un finding décrit ce qui est appris
Module : Découvertes et changements | Durée indicative : 5 min
Objectif : Rédiger un finding sans fabriquer une décision.
Texte à prononcer
Un finding conserve une connaissance acquise pendant le lot. Ce peut être un défaut, une incompatibilité, une limite de test ou une observation utile pour l'avenir. Il ne constitue pas automatiquement une décision. Décrivons ce qui est connu et évitons de présenter une hypothèse comme une cause confirmée. Le format minimal permet d'indiquer le constat, le moment de découverte et le statut. Preuve et impact, même facultatifs dans le format, sont souvent utiles pour comprendre le traitement. La destination précise où le finding aboutit : résolution locale, décision, règle, lot ultérieur ou rejet motivé. Nous suivrons ce parcours jusqu'à la fermeture.
Transition : Finding réel • Replace échoue
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §16

## Slide 32
06 DÉCOUVERTES ET CHANGEMENTS
Finding réel • Replace échoue
F-003-002 : le texte source ne change pas
La validation humaine reste incomplète
Cause identifiée : disposition native INPUT incorrecte
Correction puis nouvelle validation du candidat
32
Notes: Slide 32 — Finding réel • Replace échoue
Module : Découvertes et changements | Durée indicative : 6 min
Objectif : Suivre une découverte jusqu’à sa résolution.
Texte à prononcer
Olivier constate que Replace ne modifie pas le texte source, alors que la capture et la transformation fonctionnent. Ce constat devient F-003-002. L'enquête identifie ensuite une structure native INPUT trop petite pour SendInput sur x64 : le membre clavier seul ne respecte pas la taille nécessaire. La correction rétablit la disposition native. Le détail technique explique ici pourquoi un test automatique réussi n'avait pas prouvé le fonctionnement réel du collage. Après correction, un nouveau candidat est produit et évalué. Le finding conserve le constat et la résolution ; GATES conserve les essais et la validation obtenue sur le résultat corrigé.
Démonstration / animation
Lire F-003-002 puis les essais de G-003-002. Ne pas exécuter le code ni relancer l’ancien EXE.
Transition : Correction locale ou changement d’intention
Sources
Ressources/TextAid/Specs/003-safe-accept/FINDINGS-003.md, F-003-002 ; GATES-003.md

## Slide 33
06 DÉCOUVERTES ET CHANGEMENTS
Correction locale ou changement d’intention
Corriger pour satisfaire une exigence existante
Modifier ce que l’on attend du résultat
Après démarrage, le changement de sens exige une décision
Une correction textuelle sans changement de sens reste possible
33
Notes: Slide 33 — Correction locale ou changement d’intention
Module : Découvertes et changements | Durée indicative : 6 min
Objectif : Déterminer quand une décision humaine est nécessaire.
Texte à prononcer
La frontière se situe dans l'intention. Corriger SendInput pour respecter le comportement déjà exigé est une résolution locale. Ajouter une nouvelle exigence d'interface change ce que le résultat doit fournir. Après le passage à In-progress, cet ajout doit référencer une décision du ledger. Il en va de même pour un retrait ou une modification du sens d'une gate. Une simple correction de texte qui ne modifie pas le sens n'exige pas ce circuit. Dans chaque cas, l'impact sur les validations acquises doit être examiné. Il ne suffit pas de qualifier une modification de petite pour conclure qu'elle est sans effet.
Question
Ajouter une exigence de redimensionnement après démarrage est-il une simple correction ?
Réponse attendue / correction
Non, si ce comportement n’était pas dans l’intention active. Il faut une décision et examiner les gates affectées.
Transition : Décision réelle • la comparaison en deux panneaux
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §15.5, §17.2, §17.10

## Slide 34
06 DÉCOUVERTES ET CHANGEMENTS
Décision réelle • la comparaison en deux panneaux
D-008 : disposition 50/50 redimensionnable
Ajout de REQ-003-006
Évolution de G-003-002
Ancienne définition de gate conservée
34
Notes: Slide 34 — Décision réelle • la comparaison en deux panneaux
Module : Découvertes et changements | Durée indicative : 6 min
Objectif : Lire un changement d’intention réel et ses effets documentaires.
Texte à prononcer
Le statut de session recouvre l'aperçu et rend la lecture difficile. Olivier demande une comparaison côte à côte, avec deux panneaux de même taille et une ligne de statut indépendante. La décision D-008 explique ce choix et indique ses conséquences. Une nouvelle exigence REQ-003-006 est ajoutée à la SPEC et la gate humaine G-003-002 est enrichie pour contrôler la lisibilité et le redimensionnement. L'ancienne définition reste dans Definition history. Nous pouvons ainsi retrouver l'intention antérieure, l'origine de son évolution et le contrôle ajouté. Le ledger documente la décision ; il ne dispense pas d'appliquer ses conséquences aux fichiers du lot.
Démonstration / animation
Ouvrir LEDGER.md à D-008, puis REQ-003-006 et Definition history de G-003-002.
Transition : Conserver ce qui est remplacé
Sources
Ressources/TextAid/LEDGER.md, D-008 ; SPEC-003.md ; GATES-003.md

## Slide 35
06 DÉCOUVERTES ET CHANGEMENTS
Conserver ce qui est remplacé
Identifiant immuable
Ancien contenu marqué [OBSOLETE]
Replaced by et Replaces relient les éléments
La décision explique le changement de sens
35
Notes: Slide 35 — Conserver ce qui est remplacé
Module : Découvertes et changements | Durée indicative : 5 min
Objectif : Historiser une évolution sans détruire l’intention précédente.
Texte à prononcer
Lorsqu'un élément est remplacé, il reste lisible. L'ancien titre est marqué OBSOLETE et indique Replaced by avec l'identifiant du remplaçant. Le nouvel élément indique Replaces. Nous n'attribuons pas l'ancien identifiant à une exigence différente. Une décision validée du ledger est également immuable : une correction de fond produit une nouvelle décision et rend l'ancienne obsolète. Cette conservation permet de comprendre pourquoi une validation ou une convergence historique portait sur une intention différente. Elle ne transforme pas les éléments obsolètes en obligations actives. Nous devons distinguer conservation pour l'histoire et contenu gouvernant le travail courant.
Transition : Donner une destination aux findings
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §7, §9, §14.3, §15.4

## Slide 36
06 DÉCOUVERTES ET CHANGEMENTS
Donner une destination aux findings
Traitement terminal | Condition à conserver
RESOLVED LOCALLY | Traitement local expliqué
PROMOTED TO LEDGER / RULE | Décision ou règle effectivement référencée
DEFERRED TO LOT | Lot destinataire au moins Planned
DISCARDED | Rejet avec une raison conservée
36
Notes: Slide 36 — Donner une destination aux findings
Module : Découvertes et changements | Durée indicative : 6 min
Objectif : Achever la capitalisation avant la fermeture.
Texte à prononcer
Tous les findings doivent être examinés et avoir un traitement terminal avant la fermeture. OPEN peut encore exister à Ready-to-close, mais pas à Closed. Plusieurs destinations peuvent être combinées lorsqu'elles sont cohérentes. Une promotion renvoie à une décision ou une règle existante. Un report renvoie à un lot au moins Planned, décidé par l'humain ; un simple nous verrons plus tard ne suffit pas. Une résolution locale explique ce qui a été fait. Un finding rejeté conserve sa raison. Le travail d'un lot ultérieur peut rester à réaliser, mais un écart aux exigences actives du lot courant doit quand même être accepté explicitement.
Transition : Faire évoluer une règle du projet
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §16.3–16.5

## Slide 37
06 DÉCOUVERTES ET CHANGEMENTS
Faire évoluer une règle du projet
Finding → décision humaine → LEDGER
Ancienne règle conservée si remplacée
Nouvelle règle et portée d’application
Examen des lots et validations affectés
37
Notes: Slide 37 — Faire évoluer une règle du projet
Module : Découvertes et changements | Durée indicative : 6 min
Objectif : Capitaliser une connaissance au bon niveau.
Texte à prononcer
Une découverte locale peut révéler une contrainte durable. L'humain décide alors si elle devient une règle du projet. La décision précise le pourquoi, le champ d'application et les conséquences sur les lots concernés. L'ancienne règle est conservée si elle est remplacée. La nouvelle règle référence la décision. Pour le lot courant, les gates affectées sont réexaminées. Pour un résultat déjà fermé, la nouvelle règle ne réécrit pas l'ancienne convergence et ne déclenche pas une reprise automatique. Si une reprise est nécessaire, elle doit être décidée et documentée. Cette procédure permet d'apprendre sans rendre illisible le contexte des résultats antérieurs.
Question
Une règle nouvelle invalide-t-elle toujours toutes les fermetures antérieures ?
Réponse attendue / correction
Non. Sa portée et les conséquences sur l’existant doivent être examinées et décidées.
Transition : Trois types de gates
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §12.4–12.5

## Slide 38
07 VALIDATION PAR LES GATES
Trois types de gates
Type | Nature du verdict
AUTO | Verdict déterministe d’une commande ou d’un contrôle
LLM | Analyse sémantique argumentée
HUMAN | Validation identifiée et datée par une personne
38
Notes: Slide 38 — Trois types de gates
Module : Validation par les gates | Durée indicative : 5 min
Objectif : Choisir un type selon la preuve attendue.
Texte à prononcer
Le type de gate dépend de la nature du verdict. Une commande de tests produit un verdict AUTO même si l'IA la lance. Une analyse de cohérence par un LLM est de type LLM ; elle doit être justifiée. Une gate HUMAN demande le verdict d'une personne, avec son nom et la date. L'IA ne peut pas le déclarer acquis à sa place. La validation métier est humaine, sauf décision humaine démontrant l'absence d'impact métier. Les trois types ne représentent pas trois degrés de valeur : ils apportent des preuves différentes. Le lot 003 combine une gate automatique et une gate humaine.
Transition : Quatre verdicts possibles
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §17.3–17.7

## Slide 39
07 VALIDATION PAR LES GATES
Quatre verdicts possibles
Verdict | Signification
TO TEST | Évaluation encore à effectuer
PASS | Condition satisfaite sur le résultat identifié
FAIL | Condition non satisfaite
N/A | Non-applicabilité décidée par l’humain dans le ledger
39
Notes: Slide 39 — Quatre verdicts possibles
Module : Validation par les gates | Durée indicative : 5 min
Objectif : Lire correctement le statut des gates.
Texte à prononcer
Les verdicts sont distincts des types. Une gate peut être AUTO et TO TEST, ou HUMAN et PASS. N/A ne signifie pas test ignoré : il faut une décision humaine inscrite au ledger, avec sa raison et ses conditions. La gate N/A reste active ; une gate obsolète est exclue du verdict courant et conservée pour l'histoire. Une gate active FAIL ou TO TEST interdit la fermeture. Nous vérifierons aussi que les conditions d'une décision N/A sont toujours remplies. Lorsque le contexte change, l'ancienne autorisation de non-applicabilité peut cesser d'être valable. Le verdict doit donc être examiné avec sa définition et le résultat concerné.
Transition : AUTO • construire et tester
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §17.4, §17.9

## Slide 40
07 VALIDATION PAR LES GATES
AUTO • construire et tester
G-003-001 : build et tests de plateforme
dotnet build TextAid.sln -m:1
dotnet test TextAid.sln -m:1
Preuves enregistrées et candidat identifié
40
Notes: Slide 40 — AUTO • construire et tester
Module : Validation par les gates | Durée indicative : 5 min
Objectif : Relier une commande déterministe à une preuve conservée.
Texte à prononcer
La gate automatique de LOT-003 vérifie la compilation et les tests déterministes de plateforme, notamment Copy sans collage et Replace refusant une cible invalide. Dans ce projet, toutes les commandes dotnet build et dotnet test comportent explicitement -m:1. Le README ajoute les précautions propres à l'environnement restreint. Nous lisons ici des preuves historiques ; nous ne reconstruisons pas aujourd'hui l'ancien candidat. Le fichier indique un build sans avertissement ni erreur et quatorze cas de plateforme réussis sur le candidat retenu. La présence de ces résultats ne prouve pas que toutes les interactions Windows ont été validées : c'est le rôle du parcours humain complémentaire.
Démonstration / animation
Lire G-003-001 et son Test history. Ne pas relancer la compilation de TextAid pendant cette démonstration documentaire.
Transition : LLM • une analyse justifiée
Sources
Ressources/TextAid/Specs/003-safe-accept/GATES-003.md ; AGENTS.md

## Slide 41
07 VALIDATION PAR LES GATES
LLM • une analyse justifiée
Exemple pédagogique : cohérence SPEC / GATES
Indiquer les exigences et les cas examinés
Décrire les écarts et justifier le verdict
La validation métier reste à l’humain
41
Notes: Slide 41 — LLM • une analyse justifiée
Module : Validation par les gates | Durée indicative : 5 min
Objectif : Rendre une évaluation sémantique contrôlable.
Texte à prononcer
Voici un exemple de gate LLM pour notre mini-lot Copy. Nous pouvons demander une revue sémantique des exigences et des gates : le périmètre est-il cohérent, les chemins d'échec importants ont-ils une condition de validation et des contradictions subsistent-elles ? L'évaluation indique le résultat documentaire examiné et justifie sa conclusion avec des références. Cet exemple est pédagogique ; il n'est pas une gate historique ajoutée à TextAid. La réponse du LLM ne remplace ni les tests déterministes ni le verdict humain sur le comportement métier. Si l'analyse découvre un manque, celui-ci est consigné puis traité selon qu'il appelle une correction ou une évolution de l'intention.
Question
« Tout semble cohérent » constitue-t-il une évaluation suffisante ?
Réponse attendue / correction
Non. Il faut savoir ce qui a été examiné et la justification du verdict.
Transition : HUMAN • un parcours réellement validé
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §17.6 ; exemple pédagogique

## Slide 42
07 VALIDATION PAR LES GATES
HUMAN • un parcours réellement validé
G-003-002 : Replace, Copy, Cancel et échecs sûrs
Plusieurs applications sources
Lisibilité, redimensionnement et fenêtre visible
Nom, date, candidat et commentaire
42
Notes: Slide 42 — HUMAN • un parcours réellement validé
Module : Validation par les gates | Durée indicative : 5 min
Objectif : Distinguer retour partiel et validation complète.
Texte à prononcer
La gate humaine de LOT-003 décrit un parcours complet sur Windows. Olivier vérifie Replace dans les applications prévues, Copy sans modification de la source, les chemins d'annulation et les échecs contrôlés. La nouvelle disposition doit aussi être lisible et redimensionnable. Les premières validations ne couvrent qu'une partie du parcours ; la gate reste TO TEST. Le PASS final identifie Olivier, la date et le candidat. Cela évite de transformer une phrase comme le remplacement fonctionne dans deux applications en une approbation de tous les critères. L'IA peut préparer le parcours et enregistrer le retour humain, mais elle ne signe pas le verdict à sa place.
Démonstration / animation
Lire les validations partielles puis le commentaire final de G-003-002.
Transition : Après modification, réexaminer les PASS
Sources
Ressources/TextAid/Specs/003-safe-accept/GATES-003.md, G-003-002

## Slide 43
07 VALIDATION PAR LES GATES
Après modification, réexaminer les PASS
Conserver les évaluations antérieures
Examiner l’impact dans GATES
Remettre les gates affectées à TO TEST
Si l’impact est incertain, réévaluer les gates applicables
43
Notes: Slide 43 — Après modification, réexaminer les PASS
Module : Validation par les gates | Durée indicative : 5 min
Objectif : Protéger la validité des preuves après un changement.
Texte à prononcer
Un PASS n'est pas détachable du résultat qu'il a évalué. Une correction du code, une évolution d'exigence ou une règle nouvelle peuvent le rendre inapplicable. L'examen d'impact est consigné brièvement dans GATES, directement ou par renvoi. Les évaluations antérieures sont conservées dans Test history avant une nouvelle évaluation. Une gate affectée revient à TO TEST. Si l'impact est indéterminé, les gates actives applicables doivent être réévaluées, à l'exception des N/A dont les décisions restent valables. Le maintien d'un PASS est justifié. Si une gate HUMAN est affectée, sa validation doit être obtenue à nouveau auprès d'un humain.
Transition : Atelier 3 • quelles validations refaire ?
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §17.8–17.11

## Slide 44
07 VALIDATION PAR LES GATES
Atelier 3 • quelles validations refaire ?
01
Candidat A : AUTO PASS, HUMAN PASS
02
Correction du collage → candidat B
03
Le résultat Copy paraît inchangé
04
Décider des gates affectées et justifier les autres
44
Notes: Slide 44 — Atelier 3 • quelles validations refaire ?
Module : Validation par les gates | Durée indicative : 10 min
Objectif : Décider d’une revalidation en conservant les preuves.
Texte à prononcer
Travaillez à partir de la fiche Atelier 3, qui décrit un scénario pédagogique. Pendant cinq minutes, indiquez les informations à conserver et les validations à refaire. Vous avez un candidat A validé et une correction du collage qui produit B. Peut-on conserver le verdict humain sans nouveau test ? Que faut-il écrire si l'impact sur Copy est démontré absent ? Si vous manquez d'informations, indiquez-le : l'incertitude impose une réévaluation plus large. Pendant la correction, relions vos réponses à la règle de validité et à l'identification du résultat. Le bon raisonnement porte sur les conditions examinées, pas seulement sur le nom des fichiers modifiés.
Démonstration / animation
Ressources/Ateliers/ATELIER-03.md. 5 min en binômes et 5 min de correction.
Réponse attendue / correction
Conserver A et ses verdicts dans Test history ; identifier B ; consigner l’impact ; AUTO couvrant le collage et HUMAN du parcours Replace reviennent à TO TEST. Justifier tout PASS maintenu. Si l’impact reste indéterminé, réévaluer toutes les gates actives applicables.
Transition : Préparer la fermeture
Sources
Exercice pédagogique ; spécification SAW §17.10

## Slide 45
08 CONVERGENCE ET FERMETURE
Préparer la fermeture
Travail terminé et résultat identifié
Gates actives PASS valables ou N/A autorisées
Chaque exigence active examinée
Chaque finding reçoit un traitement terminal
45
Notes: Slide 45 — Préparer la fermeture
Module : Convergence et fermeture | Durée indicative : 5 min
Objectif : Distinguer readiness et conditions complètes de fermeture.
Texte à prononcer
La fermeture demande davantage qu'un résultat qui semble fonctionner. Il faut identifier ce qui est présenté, vérifier les gates et examiner toutes les exigences actives. Un finding ne peut rester OPEN à Closed. Les écarts sont corrigés ou soumis à l'acceptation humaine requise. Ready-to-close signifie que le travail est terminé avec des gates actives PASS encore valables ou N/A autorisées ; cet état peut précéder le traitement final de tous les findings, mais la fermeture ne le peut pas. La préparation rassemble les éléments permettant à l'humain de décider. Elle ne transforme pas automatiquement la fin de l'exécution en un résultat accepté.
Transition : Le prompt de fermeture
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §16.5, §18, §22–24

## Slide 46
08 CONVERGENCE ET FERMETURE
Le prompt de fermeture
Ferme le lot en cours.
La procédure vérifie les conditions et applique la décision humaine.
46
Notes: Slide 46 — Le prompt de fermeture
Module : Convergence et fermeture | Durée indicative : 5 min
Objectif : Piloter la fermeture sans réciter sa procédure.
Texte à prononcer
Le deuxième prompt suffit à déclencher la procédure : Ferme le lot en cours. L'IA vérifie les conditions de fermeture, prépare la convergence et sollicite les décisions ou validations encore manquantes. Si le résultat et la fermeture ont déjà reçu une acceptation humaine explicite suffisante, elle applique cette décision sans demander de la confirmer encore. En revanche, elle ne suppose pas qu'une gate HUMAN a été validée, ni qu'un écart a été accepté. Le prompt ne neutralise pas une gate active FAIL ou TO TEST. Sa brièveté montre que l'application du protocole est déléguée ; l'examen du résultat et les arbitrages humains restent explicites.
Démonstration / animation
Mettre en scène le prompt et la réponse attendue sur un dossier pédagogique prêt à fermer, sans modifier TextAid.
Transition : CONVERGENCE compare intention et résultat
Sources
Prompt fourni par Olivier Dahan ; spécification SAW §22–25

## Slide 47
08 CONVERGENCE ET FERMETURE
CONVERGENCE compare intention et résultat
Résultat obtenu et identifié
Satisfaction ou écart pour chaque exigence active
Résultats essentiels des gates
Destinations des findings et travail résiduel
47
Notes: Slide 47 — CONVERGENCE compare intention et résultat
Module : Convergence et fermeture | Durée indicative : 6 min
Objectif : Rédiger une synthèse de fermeture contrôlable.
Texte à prononcer
La convergence établit le rapport entre ce qui était demandé et ce qui a été obtenu. Elle ne recopie pas toute la SPEC, les findings ou les gates. Chaque exigence active doit être couverte par une conclusion, individuellement ou dans un groupe cohérent. Le résultat accepté doit pouvoir être rapproché des résultats évalués. Les éléments essentiels des gates et les destinations des findings sont résumés. Le travail résiduel reste visible. La date et le nom de l'humain attestent la fermeture. Dans LOT-003, la convergence détaille les six exigences et explique la résolution locale des quatre findings. Nous pouvons contrôler cette synthèse en suivant ses références.
Démonstration / animation
Lire Result obtained, Differences et Findings disposition de CONVERGENCE-003.md.
Transition : TOTAL et PARTIAL
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §18.1–18.2 ; Ressources/TextAid/Specs/003-safe-accept/CONVERGENCE-003.md

## Slide 48
08 CONVERGENCE ET FERMETURE
TOTAL et PARTIAL
Niveau | Condition
TOTAL | Toutes les exigences actives sont satisfaites
PARTIAL | Au moins un écart est accepté par l’humain
Dans les deux cas | Toutes les gates actives sont PASS valables ou N/A autorisées
48
Notes: Slide 48 — TOTAL et PARTIAL
Module : Convergence et fermeture | Durée indicative : 5 min
Objectif : Distinguer écart accepté et validation manquante.
Texte à prononcer
Le niveau de convergence qualifie les exigences actives. TOTAL indique qu'elles sont satisfaites. PARTIAL indique qu'au moins un écart a été accepté par l'humain. Cette acceptation est une décision du ledger, avec sa raison, sa date et son auteur. PARTIAL n'est pas un moyen de fermer malgré une gate active en échec ou non testée. Une non-applicabilité de gate doit suivre son propre circuit de décision. Une fermeture totale ordinaire n'exige pas une entrée de fermeture dans le ledger : l'acceptation reste documentée dans la convergence. Les cas exceptionnels, dont N/A et les écarts acceptés, nécessitent les décisions appropriées.
Transition : Cas réel • la fermeture partielle de LOT-010
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §18.3–18.4, §17.9

## Slide 49
08 CONVERGENCE ET FERMETURE
Cas réel • la fermeture partielle de LOT-010
D-041 identifie le candidat accepté
Contrôles VS Code et DPI / multi-écran différés
G-010-002 : N/A dans les conditions documentées
CONVERGENCE : PARTIAL et travail résiduel explicite
49
Notes: Slide 49 — Cas réel • la fermeture partielle de LOT-010
Module : Convergence et fermeture | Durée indicative : 7 min
Objectif : Comprendre une exception réelle sans masquer les limites.
Texte à prononcer
La qualification de TextAid ne dispose pas de tous les environnements de contrôle souhaités. Les tests VS Code et les contrôles de DPI et de multi-écran restent non réalisés. Olivier décide, dans D-041, leur non-applicabilité pour cette fermeture sur le candidat identifié. Le fichier de convergence indique PARTIAL et conserve les contrôles à effectuer ultérieurement. Ils ne sont pas représentés comme réussis. Nous lisons ensemble la décision, la gate et la convergence pour distinguer les preuves obtenues des limites acceptées. Cette exception s'applique dans ses conditions documentées ; elle ne permet pas d'affirmer une compatibilité générale ni de réutiliser automatiquement N/A sur un résultat ultérieur.
Démonstration / animation
Lire D-041, G-010-002 et Residual work de CONVERGENCE-010.md.
Transition : Refuser une fermeture impossible
Sources
Ressources/TextAid/LEDGER.md, D-041 ; Ressources/TextAid/Specs/010-hardening/GATES-010.md ; CONVERGENCE-010.md

## Slide 50
08 CONVERGENCE ET FERMETURE
Refuser une fermeture impossible
Gate active FAIL ou TO TEST
Validation HUMAN absente ou devenue inapplicable
Écart non accepté ou exigence non examinée
Finding OPEN ou incohérence documentaire bloquante
50
Notes: Slide 50 — Refuser une fermeture impossible
Module : Convergence et fermeture | Durée indicative : 6 min
Objectif : Savoir motiver un refus et reprendre le travail.
Texte à prononcer
Un refus de fermeture protège le sens des documents. Il peut être motivé par une gate non satisfaite, une validation devenue invalide, un résultat insuffisamment identifié ou un finding encore ouvert. Une acceptation d'écart ne doit pas servir à ignorer ces conditions. L'IA explique la cause et prépare les actions nécessaires. Si le lot était Ready-to-close, il revient à In-progress. Une correction qui révèle une impossibilité d'exécution peut ensuite conduire à Blocked. Nous conservons les preuves et les décisions antérieures. Le refus porte sur la situation actuelle ; il ne réécrit pas l'histoire pour rendre le dossier apparemment conforme.
Question
Toutes les gates sont PASS, mais un finding n’a aucune destination : fermer ?
Réponse attendue / correction
Non. Le traitement terminal du finding doit être achevé avant la fermeture.
Transition : Appliquer la fermeture acceptée
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §24, §19.3–19.4

## Slide 51
08 CONVERGENCE ET FERMETURE
Appliquer la fermeture acceptée
Acceptation humaine du résultat et des écarts présentés
Finalisation de CONVERGENCE
Mises à jour approuvées et cohérence vérifiée
STATUS passe à Closed en dernier, puis HISTORY
51
Notes: Slide 51 — Appliquer la fermeture acceptée
Module : Convergence et fermeture | Durée indicative : 6 min
Objectif : Respecter l’ordre des écritures de fermeture.
Texte à prononcer
L'humain accepte le résultat effectivement présenté et les écarts de la convergence finalisée. Après cette acceptation, l'IA achève les mises à jour approuvées et vérifie leur cohérence. Elle passe ensuite le lot à Closed dans STATUS, en dernier parmi les documents de contenu et d'état ; l'entrée de résultat du journal suit la vérification. Si une modification survient pendant la préparation de fermeture, son effet sur les gates doit encore être examiné. Une acceptation antérieure ne couvre pas un résultat modifié sans examen. Le créneau devient alors disponible pour le prochain lot planifié, et le prompt de démarrage peut engager le cycle suivant.
Transition : Blocked • conserver la condition de reprise
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §22.7–22.8, §23

## Slide 52
09 SITUATIONS PARTICULIÈRES
Blocked • conserver la condition de reprise
Décrire la cause réelle du blocage
Indiquer la condition de levée
Conserver la prochaine action et les décisions attendues
Aucun autre lot du même projet ne démarre
52
Notes: Slide 52 — Blocked • conserver la condition de reprise
Module : Situations particulières | Durée indicative : 5 min
Objectif : Traiter un blocage sans perdre le contexte.
Texte à prononcer
Un blocage indique que l'exécution ne peut pas continuer dans les conditions présentes. Il faut écrire sa cause et la condition qui permettra de reprendre. Ce constat n'exige pas à lui seul une décision du ledger, mais la levée peut en nécessiter une selon la nature du choix à faire. Le lot conserve le créneau actif et bloque les autres lots du projet. Lorsque la condition est satisfaite et les décisions obtenues, il revient à In-progress après actualisation des informations de reprise et examen des validations. Nous ne créons pas un nouveau lot simplement pour contourner le blocage et continuer comme si le résultat courant était acquis.
Question
L’absence d’un environnement de test autorise-t-elle à marquer la gate PASS ?
Réponse attendue / correction
Non. Il faut conserver l’état réel et faire décider un traitement conforme si nécessaire.
Transition : Sous-lot • suspendre puis reprendre le parent
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §19.3, §20.2

## Slide 53
09 SITUATIONS PARTICULIÈRES
Sous-lot • suspendre puis reprendre le parent
Parent In-progress → Stand-by
Sous-lot seul In-progress
Sous-lot Closed, Cancelled ou Obsolete
Retour humain du parent après examen de l’impact
53
Notes: Slide 53 — Sous-lot • suspendre puis reprendre le parent
Module : Situations particulières | Durée indicative : 5 min
Objectif : Appliquer le transfert parent / sous-lot.
Texte à prononcer
Ce scénario est pédagogique et ne décrit pas un sous-lot historique de TextAid. Imaginons qu'un travail de collage nécessite une investigation isolée. L'humain peut décider un sous-lot avec sa SPEC, ses FINDINGS et ses GATES. Le parent, jusque-là In-progress, passe d'abord à Stand-by. Le sous-lot occupe ensuite seul le créneau. Les deux références et la suspension sont visibles dans STATUS. Lorsque le sous-lot est fermé, annulé ou rendu obsolète, le parent ne redémarre pas automatiquement. L'humain examine le résultat, ses effets sur le travail et les validations du parent, puis décide du retour à In-progress si le créneau est disponible.
Transition : Cancelled, Obsolete et Abandoned
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §6.2, §20.3 ; scénario pédagogique

## Slide 54
09 SITUATIONS PARTICULIÈRES
Cancelled, Obsolete et Abandoned
État | Situation
Cancelled | Arrêt avant fermeture, sans remplacement
Obsolete | Remplacement identifié, avant ou après fermeture
Abandoned | Résultat déjà fermé, ensuite non retenu sans remplacement
54
Notes: Slide 54 — Cancelled, Obsolete et Abandoned
Module : Situations particulières | Durée indicative : 5 min
Objectif : Choisir l’état correspondant aux faits.
Texte à prononcer
Ces états désignent des situations différentes. Cancelled arrête un lot qui n'a pas été fermé et qui n'est pas remplacé. Obsolete indique un remplacement identifié. Abandoned concerne un résultat déjà fermé que l'on ne retient plus, sans remplacement. Dans chacun de ces cas, l'humain décide et le ledger conserve la décision. Les fichiers existants ne sont pas détruits. Une convergence existante est conservée sans modification tant qu'il n'y a pas reprise. Un lot arrêté avant sa première fermeture peut ne pas avoir de convergence. Ces sorties exceptionnelles ne doivent pas être employées pour contourner une gate ou simuler une fermeture réussie.
Transition : Reprendre un lot fermé avec modification
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §19.3, §19.5–19.6

## Slide 55
09 SITUATIONS PARTICULIÈRES
Reprendre un lot fermé avec modification
Décision humaine au LEDGER
Ancienne convergence dans Historical convergences
Évaluations conservées, gates applicables à TO TEST
In-progress avant modification, puis nouvelle fermeture
55
Notes: Slide 55 — Reprendre un lot fermé avec modification
Module : Situations particulières | Durée indicative : 5 min
Objectif : Préserver une fermeture historique lors d’une reprise.
Texte à prononcer
Une reprise avec modification ne corrige pas silencieusement un résultat fermé. Il faut lire l'ancienne convergence, décider la reprise et conserver la fermeture précédente dans Historical convergences avant de réinitialiser la partie courante. Les résultats des gates sont conservés dans Test history. Les gates actives applicables reviennent à TO TEST et les décisions N/A sont réexaminées. Une fois la préparation achevée et le créneau libre, le lot passe à In-progress avant la modification. Il faudra une nouvelle validation et une nouvelle fermeture humaine. S'il n'y a jamais eu de fermeture antérieure, nous n'inventons pas une convergence historique.
Transition : Réconcilier une opération interrompue
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §18.6, §19.3

## Slide 56
09 SITUATIONS PARTICULIÈRES
Réconcilier une opération interrompue
Lire la décision et comparer les écritures
Préserver les traces et repérer ce qui manque
Achever une décision déjà claire sans redemander son acceptation
Demander une clarification si la décision reste ambiguë
56
Notes: Slide 56 — Réconcilier une opération interrompue
Module : Situations particulières | Durée indicative : 5 min
Objectif : Reprendre les écritures selon les faits conservés.
Texte à prononcer
Une interruption peut survenir après l'inscription d'une décision et avant la mise à jour de la SPEC ou des gates. À la reprise, nous comparons les effets attendus aux fichiers réellement présents. Si la décision détermine clairement la suite, nous achevons l'opération sans en inventer une nouvelle ni redemander une acceptation déjà documentée. Si une décision nécessaire manque ou contredit les autres artefacts, l'humain doit clarifier avant les actions qui en dépendent. STATUS reste l'autorité sur l'état enregistré, mais une incohérence n'est pas résolue en effaçant une ancienne validation ou fermeture. Le journal aide à reconstruire la chronologie ; il ne suffit pas à prouver toutes les écritures.
Transition : Une Application peut regrouper des projets
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §22.8, §14 bis.3

## Slide 57
09 SITUATIONS PARTICULIÈRES
Une Application peut regrouper des projets
APPLICATION et PROJECTS décrivent l’ensemble
Chaque projet conserve ses artefacts et son créneau
Le STATUS global est une vue de coordination
L’intégration transversale appartient à un projet dédié
57
Notes: Slide 57 — Une Application peut regrouper des projets
Module : Situations particulières | Durée indicative : 5 min
Objectif : Situer les responsabilités au niveau Application.
Texte à prononcer
Une Application peut organiser plusieurs projets SAW contribuant au même produit. Elle possède README, APPLICATION, RULES, STATUS, PROJECTS, LEDGER et HISTORY. Son inventaire recense tous les projets, leurs racines, responsabilités et dépendances. Chaque projet conserve son état autoritaire et son propre créneau. Le statut global est une vue de coordination dont l'origine ou la date de mise à jour est identifiable. L'Application ne possède pas de lots. Une validation ou livraison réellement transversale est gouvernée par un projet d'intégration membre, avec ses propres documents et gates. Le bootstrap du projet commence par celui de l'Application et les règles globales sont référencées plutôt que recopiées.
Transition : Le parallélisme exige un contrat explicite
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §20 bis.1

## Slide 58
09 SITUATIONS PARTICULIÈRES
Le parallélisme exige un contrat explicite
Décision architecturale avant les travaux parallèles
Périmètres, interfaces et dépendances
Zones partagées et propriétaires
Coordination des écritures et résolution des conflits
58
Notes: Slide 58 — Le parallélisme exige un contrat explicite
Module : Situations particulières | Durée indicative : 5 min
Objectif : Reconnaître les conditions du parallélisme autorisé.
Texte à prononcer
Deux projets d'une Application peuvent avancer simultanément si une autorité architecturale identifiée garantit leur indépendance dans les conditions prévues. Cette garantie prend la forme d'une décision du ledger de l'Application avant le démarrage parallèle. Elle décrit les interfaces, dépendances, zones partagées et propriétaires, ainsi que la coordination des écritures et la résolution des conflits. Un simple découpage en dossiers ne suffit pas. Chaque projet garde un seul lot actif. Un blocage local ne bloque pas automatiquement tous les autres projets, mais les dépendances doivent être examinées. SAW n'impose aucun outil de coordination ; le mécanisme retenu doit être explicite et appliqué.
Question
Deux agents sur deux branches prouvent-ils l’indépendance des projets ?
Réponse attendue / correction
Non. Le contrat doit traiter les dépendances et ressources partagées du produit.
Transition : Le cycle complet en deux prompts
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §20 bis.2

## Slide 59
10 APPLICATION EN AUTONOMIE
Le cycle complet en deux prompts
Lis le README et exécute le prochain lot.
Dialogues de validation et arbitrages si nécessaires
Ferme le lot en cours.
Le prochain lot s’appuie sur le résultat accepté
59
Notes: Slide 59 — Le cycle complet en deux prompts
Module : Application en autonomie | Durée indicative : 4 min
Objectif : Reconstituer le pilotage quotidien.
Texte à prononcer
Nous pouvons maintenant relire les deux prompts avec leur portée complète. Le premier lance le prochain lot identifié à partir du bootstrap et des conditions du projet. Pendant l'exécution, l'IA tient les documents et sollicite les décisions nécessaires. Le second déclenche la procédure de fermeture, qui vérifie les exigences, les findings, les gates et la convergence. Les validations humaines et les arbitrages peuvent nécessiter des échanges. La méthode est déléguée à l'IA parce que ses procédures sont écrites et accessibles. L'humain garde la maîtrise en examinant les éléments qui lui sont présentés et en décidant explicitement ce qui lui revient.
Transition : Atelier 4 • peut-on fermer ce lot ?
Sources
Prompts fournis par Olivier Dahan ; spécification SAW §29

## Slide 60
10 APPLICATION EN AUTONOMIE
Atelier 4 • peut-on fermer ce lot ?
01
AUTO PASS sur A ; candidat présenté : B
02
HUMAN validée sans date ni résultat identifié
03
Finding OPEN et « on verra plus tard »
04
Une exigence active reste sans conclusion
60
Notes: Slide 60 — Atelier 4 • peut-on fermer ce lot ?
Module : Application en autonomie | Durée indicative : 14 min
Objectif : Auditer un dossier et proposer une remise en cohérence.
Texte à prononcer
Prenez le dossier pédagogique de l'Atelier 4. Vous êtes chargé d'examiner une demande de fermeture. Travaillez huit minutes en petits groupes pour identifier les causes de refus et proposer les écritures ou validations nécessaires. Les quatre anomalies visibles sur la slide constituent le point de départ ; la fiche précise le contexte et le sens du changement entre A et B. Ne réparez pas les faits manquants par des suppositions. Un nom connu ne fournit pas une date de validation, et un test réussi sur A ne prouve pas que B est couvert. Nous consacrerons six minutes à une restitution structurée, en suivant la procédure de fermeture.
Démonstration / animation
Ressources/Ateliers/ATELIER-04.md. 8 min en groupes et 6 min de correction.
Réponse attendue / correction
Refus de fermeture. Examiner l’impact de B et revalider les gates affectées ; obtenir une validation HUMAN datée sur B ; achever le traitement du finding avec destination existante ; conclure sur l’exigence active ; préparer la convergence puis présenter le résultat à l’humain.
Transition : Correction • rétablir les conditions de fermeture
Sources
Scénario pédagogique ; spécification SAW §23–24

## Slide 61
10 APPLICATION EN AUTONOMIE
Correction • rétablir les conditions de fermeture
Conserver les preuves, puis évaluer B
Obtenir la validation humaine requise
Traiter le finding et l’exigence active
Présenter une convergence fondée sur les faits
61
Notes: Slide 61 — Correction • rétablir les conditions de fermeture
Module : Application en autonomie | Durée indicative : 6 min
Objectif : Relier chaque anomalie à la réparation appropriée.
Texte à prononcer
La fermeture est refusée en l'état. Le candidat B modifie le comportement examiné : l'impact doit être consigné et les gates affectées réévaluées après conservation des anciens verdicts. La validation humaine doit identifier le résultat et être datée ; l'IA ne complète pas ces faits par déduction. Le finding OPEN doit recevoir un traitement terminal, avec des destinations conformes. Toute exigence active doit être satisfaite ou porter un écart explicitement accepté. La convergence doit identifier B et synthétiser ces conclusions. Si le lot était Ready-to-close, il revient à In-progress avant les corrections. Nous pouvons ensuite refaire le contrôle et demander l'acceptation humaine.
Question
Une décision « j’accepte les risques » suffit-elle à remplacer toutes ces écritures ?
Réponse attendue / correction
Non. Les gates et les conditions normatives doivent être traitées explicitement.
Transition : Les erreurs à reconnaître
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §17.10, §18, §23–24

## Slide 62
10 APPLICATION EN AUTONOMIE
Les erreurs à reconnaître
La conversation devient la seule source de contexte
Le prompt remplace une SPEC ou des gates manquantes
Un ancien PASS est reporté sans examen
Un finding est oublié ou un écart dissimulé
62
Notes: Slide 62 — Les erreurs à reconnaître
Module : Application en autonomie | Durée indicative : 4 min
Objectif : Repérer les écarts récurrents au protocole.
Texte à prononcer
Les erreurs les plus fréquentes viennent du mélange des responsabilités et de preuves insuffisamment reliées au résultat. Un prompt très détaillé ne remplace pas un dossier transmissible. Un PASS conservé sans examen d'impact peut décrire une ancienne version. Un finding oublié prive la prochaine session d'une connaissance utile. Une gate N/A sans décision cache un manque au lieu de l'expliciter. Nous devons aussi éviter de tenir plusieurs lots actifs dans le même projet, de modifier une convergence fermée sans reprise et de laisser une règle indispensable uniquement dans un outil. Le contrôle consiste à lire les documents et à suivre leurs références, avec une exigence proportionnée au travail.
Transition : Préparer votre premier projet SAW
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §27–29

## Slide 63
10 APPLICATION EN AUTONOMIE
Préparer votre premier projet SAW
Réunir les sources et clarifier le besoin
Initialiser les six fichiers et la référence locale
Préparer un premier lot et ses gates
Démarrer, examiner, décider et capitaliser
63
Notes: Slide 63 — Préparer votre premier projet SAW
Module : Application en autonomie | Durée indicative : 4 min
Objectif : Transférer la méthode à son propre contexte.
Texte à prononcer
Pour votre premier projet, choisissez un objectif limité dont le résultat pourra être examiné. Rassemblez les sources disponibles et explicitez les questions qui restent ouvertes. Préparez PROJECT, les règles et le point d'entrée. Les modèles distribués vous aideront à retrouver les rubriques, mais ils doivent être remplis avec les informations de votre projet. Définissez le premier lot et ses gates avant de le planifier. Lancez le travail avec la consigne courte, puis lisez les éléments que l'IA produit. La mise en route doit rester simple tout en respectant les obligations du protocole. Une automatisation locale est utile lorsqu'elle retire plus de complexité qu'elle n'en introduit.
Démonstration / animation
Demander à chaque participant de noter un objectif de premier lot et une condition humaine de fermeture.
Transition : Ressources pour continuer
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §4.6, §21–22 ; Ressources/Modeles

## Slide 64
10 APPLICATION EN AUTONOMIE
Ressources pour continuer
Spécification SAW 3.2 FR et EN corrigée
Extraits documentaires complets de TextAid
Modèles et fiches des quatre ateliers
Livre : approfondir les raisons du SDD
64
Notes: Slide 64 — Ressources pour continuer
Module : Application en autonomie | Durée indicative : 3 min
Objectif : Orienter vers les ressources autonomes.
Texte à prononcer
Vous disposez de la spécification SAW corrigée, des fichiers TextAid utilisés pendant les démonstrations, des modèles et des fiches d'exercice. Les annexes du PowerPoint donnent accès aux formats et aux contrôles de référence. Le script formateur suit exactement les numéros et les titres des slides. Les documents TextAid restent des traces historiques : leurs noms Pro-Spec, leurs résultats et leurs limites ne sont pas réécrits pour ressembler à un exemple parfait. Pour un nouveau projet, appuyez-vous sur SAW et sa révision distribuée. Le livre permet de poursuivre la réflexion sur les contraintes, les preuves et les décisions en développement piloté par les spécifications.
Transition : Annexe • vocabulaire normatif
Sources
Ressources distribuées ; https://www.amazon.fr/dp/B0HKLSFMM3

## Slide 65
11 ANNEXES DE RÉFÉRENCE
Annexe • vocabulaire normatif
Mot | Sens
MUST / MUST NOT | Obligation / interdiction absolue
SHOULD / SHOULD NOT | Recommandation forte / pratique déconseillée ; justifier un écart
MAY | Possibilité facultative
65
Notes: Slide 65 — Annexe • vocabulaire normatif
Module : Annexes de référence | Durée indicative : annexe à consulter
Objectif : Lire les degrés d’obligation.
Texte à prononcer
Cette annexe aide à lire la spécification sans confondre une obligation et un exemple. MUST et MUST NOT sont absolus. SHOULD et SHOULD NOT expriment une recommandation forte dont les écarts doivent être justifiés selon le protocole. MAY ouvre une possibilité. Les sens restent stables entre les versions française et anglaise. Le format détaillé d'un finding ou d'un historique peut comporter des champs facultatifs, mais une autre obligation peut exiger de conserver une information particulière. Lisez donc la clause applicable et son contexte. Une présentation abrégée ou une slide de cours ne constitue pas une dérogation à la spécification.
Transition : Annexe • modèle d’une exigence
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §2

## Slide 66
11 ANNEXES DE RÉFÉRENCE
Annexe • modèle d’une exigence
### REQ-001-001 — Copy completed result
The system MUST copy the complete result.
### [OBSOLETE] REQ-001-002 — Old behavior
Replaced by: REQ-001-003
Decision: D-001
66
Notes: Slide 66 — Annexe • modèle d’une exigence
Module : Annexes de référence | Durée indicative : annexe à consulter
Objectif : Retrouver le format d’une exigence.
Texte à prononcer
Le modèle illustre le titre stable d'une exigence et la conservation d'un élément remplacé. Les identifiants sont des exemples pédagogiques ; ils n'appartiennent pas au projet TextAid. Le nouvel élément porterait un nouvel identifiant et un champ Replaces référant à l'ancien. Après le démarrage, le changement de sens référence la décision humaine correspondante. Le contenu ancien doit rester présent ; la slide n'en montre qu'un extrait de structure. Les modèles distribués proposent les rubriques de la SPEC pour replacer ces exigences dans leur objectif et leur périmètre. Les textes doivent être adaptés au besoin réel.
Transition : Annexe • modèle d’un finding
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §15.3–15.5 ; exemple pédagogique

## Slide 67
11 ANNEXES DE RÉFÉRENCE
Annexe • modèle d’un finding
## F-001-001 — Source window unavailable
Status: OPEN
Found at: 2026-10-02T10:00:00+02:00
Finding: The source window no longer exists.
Evidence: Reproduction steps and observed message.
Impact: Replace cannot complete safely.
Destinations: Local
67
Notes: Slide 67 — Annexe • modèle d’un finding
Module : Annexes de référence | Durée indicative : annexe à consulter
Objectif : Retrouver le format d’une découverte.
Texte à prononcer
Cet exemple de finding est pédagogique. Le constat indique une fenêtre source indisponible ; les preuves peuvent décrire les étapes de reproduction. L'impact permet de relier la découverte au comportement attendu. OPEN signale que le traitement n'est pas achevé. Pour une résolution locale, il faudra préciser ce qui a été fait et donner un état terminal cohérent. Si le finding produit une décision, une règle ou un lot futur, les références réelles doivent exister. Le moment de découverte est renseigné selon les conventions du projet ; on n'invente pas les faits historiques manquants.
Transition : Annexe • modèle d’une gate HUMAN
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §16 ; exemple pédagogique

## Slide 68
11 ANNEXES DE RÉFÉRENCE
Annexe • modèle d’une gate HUMAN
## G-001-001 — Copy walkthrough
Type: HUMAN
Status: TO TEST
Condition: Copy leaves the source unchanged.
Method: Run the defined user journey.
Validated at:
Validated by:
Evaluated result:
68
Notes: Slide 68 — Annexe • modèle d’une gate HUMAN
Module : Annexes de référence | Durée indicative : annexe à consulter
Objectif : Retrouver les champs de validation humaine.
Texte à prononcer
Une gate HUMAN indique la condition et le parcours prévu avant son évaluation. Les champs de validation restent vides tant que l'humain n'a pas rendu son verdict. La date, le nom et l'identification du résultat seront ensuite enregistrés avec un commentaire utile. L'historique des évaluations antérieures est conservé avant toute nouvelle évaluation, y compris lorsqu'elles étaient réussies. Cette structure n'impose pas une empreinte cryptographique : le moyen choisi doit permettre de distinguer les résultats successifs. Un chemin vers un fichier mutable ne suffit pas à lui seul.
Transition : Annexe • états du lot
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §17.7–17.11 ; exemple pédagogique

## Slide 69
11 ANNEXES DE RÉFÉRENCE
Annexe • états du lot
État | Sens
Draft / Planned | Préparation / prêt à démarrer
In-progress / Blocked | Exécution / blocage
Stand-by | Parent suspendu pour un sous-lot
Ready-to-close / Closed | Fermeture en attente / résultat fermé
Cancelled / Obsolete / Abandoned | Arrêt / remplacement / résultat écarté
69
Notes: Slide 69 — Annexe • états du lot
Module : Annexes de référence | Durée indicative : annexe à consulter
Objectif : Retrouver les états sans inventer de transition.
Texte à prononcer
Cette synthèse rappelle le sens des dix états. Elle ne remplace pas la table des transitions autorisées. Il faut vérifier les préconditions, les décisions humaines et les conséquences documentaires de chaque transition. In-progress, Blocked et Ready-to-close occupent le créneau actif. Stand-by concerne le parent suspendu pendant un sous-lot. Les états exceptionnels ont une définition précise et conservent les fichiers. La référence complète est distribuée avec les ressources, au chapitre 19 de la spécification. Utilisez-la lorsque la situation sort du cycle nominal plutôt que d'improviser un passage d'un état à un autre.
Transition : Annexe • contrôle de fermeture
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §19–20

## Slide 70
11 ANNEXES DE RÉFÉRENCE
Annexe • contrôle de fermeture
Résultat identifiable ; validations encore applicables
Aucune gate active FAIL ou TO TEST
Exigences examinées ; écarts acceptés et référencés
Findings terminaux ; décisions et destinations existantes
Convergence acceptée ; cohérence vérifiée avant Closed
70
Notes: Slide 70 — Annexe • contrôle de fermeture
Module : Annexes de référence | Durée indicative : annexe à consulter
Objectif : Retrouver les principales conditions de fermeture.
Texte à prononcer
Ce contrôle est un aide-mémoire. La procédure normative détaillée conserve l'ordre et les préconditions applicables. Vérifiez les définitions actives, les retraits et les remplacements de gates, puis leurs verdicts. Contrôlez la validité des évaluations et des décisions N/A. Examinez chaque exigence et chaque finding. Préparez la convergence et faites prendre les décisions requises. Toute modification pendant la préparation peut imposer de revenir aux validations. Après l'acceptation humaine, finalisez la convergence et les mises à jour, vérifiez la cohérence puis inscrivez Closed dans STATUS en dernier. La liste synthétique ne permet pas de contourner une obligation de la méthode.
Transition : Annexe • décisions réservées à l’humain
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §23–24

## Slide 71
11 ANNEXES DE RÉFÉRENCE
Annexe • décisions réservées à l’humain
Intention du produit et changements de sens
Évolutions de règles, validation HUMAN et N/A
Acceptation des écarts et convergence partielle
Lot issu d’un finding ; fermeture et reprises
Annulation, remplacement et abandon
71
Notes: Slide 71 — Annexe • décisions réservées à l’humain
Module : Annexes de référence | Durée indicative : annexe à consulter
Objectif : Retrouver les responsabilités humaines.
Texte à prononcer
L'IA peut préparer les opérations réservées à l'humain, mais la décision requise doit intervenir avant leur application. Le démarrage du lot est également humain. Le ledger conserve les décisions durables et celles pour lesquelles le protocole l'exige. Une fermeture totale ordinaire peut être attestée dans la convergence sans entrée de fermeture supplémentaire au ledger. Une décision déjà documentée et suffisamment claire ne doit pas être redemandée lorsque seule son application reste à achever. Dans tous les cas, nous distinguons ce qui a été autorisé, ce qui a été effectué et le résultat effectivement présenté.
Transition : Annexe • sources et repères
Sources
SAW-FR/SAW-3.2-SPECIFICATION.md §18.4, §19.3, §22.8, §25

## Slide 72
11 ANNEXES DE RÉFÉRENCE
Annexe • sources et repères
SAW 3.2 • révision 3.2.0-2026-09-27
Spécifications FR / EN, complètes et exécutables
TextAid : LOT-003, D-008, LOT-010, D-041
Illustrations et couverture du livre d’Olivier Dahan
Modèles et scénarios signalés comme pédagogiques
72
Notes: Slide 72 — Annexe • sources et repères
Module : Annexes de référence | Durée indicative : annexe à consulter
Objectif : Identifier les références et la provenance des exemples.
Texte à prononcer
Les sources normatives et les fichiers nécessaires aux démonstrations sont distribués dans Ressources. La correction du 2 octobre 2026 retire la section 14 bis.4 et les obligations dérivées de script de contrôle. La révision déclarée dans les fichiers sources est conservée. Les fichiers TextAid utilisés sont copiés comme traces historiques, sans modification de leurs validations ou convergences. Les illustrations et la couverture proviennent des assets fournis par l'auteur. Les exemples pédagogiques sont identifiés dans les slides, les fiches d'atelier et le script. Consultez les notes de chaque slide pour retrouver sa référence précise.
Fin des annexes de référence.
Sources
Spécifications SAW locales corrigées le 2026-10-02 ; TextAid ; assets du livre fournis par Olivier Dahan